РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЛАХДЕНПОХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЭЛИСЕНВААРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXII СЕССИЯ III СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 30 июня 2016 года 						              	№ 22/94-3

п. Элисенваара

Об   утверждении    долгосрочной    целевой

программы «Развитие автомобильных дорог

общего   пользования   местного значения  в

Элисенваарском   сельском   поселении    на

период 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Республики Карелия от 17.10.2011 года № 1530-ЗРК «О дорожном фонде Республики Карелия», Совет Элисенваарского сельского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в Элисенваарском сельском поселении на период  2016-2018 годы».

- Настоящее решение разместить на сайте Администрации Элисенваарского сельского поселения http://elisenvaara.ru/.

- Решение вступает в силу после его официального опубликования на сайте Администрации Элисенваарского сельского поселения.

Председатель Совета

Элисенваарского сельского поселения				Н. А. Клепач

Глава

Элисенваарского сельского поселения				Т. В. Герасимова

Утверждена решением № 22/94-3

XXII сессии III созыва

Совета Элисенваарского сельского

поселения

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в Элисенваарском сельском поселении на период

2016-2018 годы».

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Элисенваарском сельском поселении на период 2016-2018 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 4. Устав Элисенваарского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Элисенваарского сельского поселения |
| Исполнитель программы | Администрация Элисенваарского сельского поселения |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и развитие автомобильных дорог. |
| Задачи Программы | задача N 1: приведение в нормативное состояние местных автомобильных дорог Элисенваарского сельского поселения; задача N 2: обеспечение безопасного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и сохранности сети местных автомобильных дорог; |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | задача N 1: - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, км/кв.м.; - рост доли дорог, соответствующих нормативным значениям, к общей протяженности автодорог общего пользования местного значения за отчетный финансовый год к уровню года, предшествующего отчетному, %; задача N 2: доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на местных автомобильных дорогах, %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - ремонт местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку проектной документации; - содержание местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Исполнители Программы | Администрация Элисенваарского сельского поселения; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 1 800,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1 800,0тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли протяженности местных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности местных автомобильных дорог на конец 2018 года до 30 процентов; - снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на местных автомобильных дорогах на конец 2018 года. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Элисенваарского сельского поселения |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Автомобильные дороги общего пользования местного значения Элисенваарского сельского поселения обеспечивают объединение автомобильных дорог общего пользования регионального  значения, улично-дорожной сети населенного пункта, и играют важную роль в обеспечении перемещения пассажиров, товаров и услуг, как по территории Элисенваарского сельского поселения, так и за ее пределы.

Протяженность автомобильных дорог Элисенваарского сельского поселения включает в себя:

-  поселенческие дороги с грунтовым  покрытием – 3,98  км

-  поселенческие дороги с асфальтовым покрытием – 2,540 км

Характеристика автомобильных дорог  типом покрытия представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| №пп | Наименование дороги | Протяженность (км) | идентификационный номер | Категория, вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос. Элисенваара, ул. Аллея | 0,45 | 86-639-405 ОП МП Э-001 | V грунтовая |
| 2 | Пос. Элисенваара, ул. Вокзальная | 0,54 | 86-639-405 ОП МП Э-002 | V, асфальт |
| 3 | Пос. Элисенваара, ул. Гагарина | 0,78 | 86-639-405 ОП МП Э-003 | V грунтовая |
| 4 | Пос. Элисенваара, ул. Железнодорожная | 0,4 | 86-639-405 ОП МП Э-004 | V, асфальт |
| 5 | Пос. Элисенваара, ул. Лесная | 1,6 | 86-639-405 ОП МП Э-005 | V грунтовая |
| 6 | Пос. Элисенваара, ул. Молодежная | 0,4 | 86-639-405 ОП МП Э-006 | V грунтовая |
| 7 | Пос. Элисенваара, ул. Первомайская | 0,25 | 86-639-405 ОП МП Э-007 | V грунтовая |
| 8 | Пос. Сювяоро | 0,2 | 86-639-405 ОП МП Э-008 | V грунтовая |
| 9 | Пос. Таустамяки | 0,3 | 86-639-405 ОП МП Э-009 | V грунтовая |
| 10 | Пос. Эстерло, ул. Новая | 1,2 | 86-639-405 ОП МП Э-010 | V, асфальт |
| 11 | Пос. Эстерло, ул. Полевая | 0,4 | 86-639-405 ОП МП Э-011 | V, асфальт |

ИТОГО протяженность:		  6,52

При этом транспортно-эксплуатационное состояние местных автомобильных дорог на большей протяженности сети не отвечает техническим и технико-эксплуатационным показателям, установленным СНиП 2.05.02-85 (в ред. 1997года) и ГОСТ Р 50597-93.     
     	К указанному состоянию местных автомобильных дорог привели следующие причины:
     
     	1)  природные и климатические условия Республики Карелия, которые существенно отличаются от условий центральных районов II дорожно-климатической зоны и неблагоприятны для работы земляного полотна. Близкий уровень грунтовых вод, высокая влажность грунта в осенний период, глубокое сезонное промерзание определяют морозное пучение неоднородных грунтов земляного полотна автомобильной дороги и нижележащих слоев природных грунтов, что приводит к деформациям и поднятию проезжей части автомобильной дороги, особенно на участках с неблагоприятными грунтово-гидрологическими условиями;

2)  резкое снижение объемов ремонтных работ на сети местных  автомобильных дорог на протяжении длительного времени вследствие  передачи автомобильных дорог на уровень поселений, недостаточного финансирования. В результате произошло зарастание полосы отвода,  разрушение дорожного покрытия, в том числе возникновение деформаций в виде пучин и сетки трещин, выбоин, колейности, просадок. Эти деформации сказываются на условиях безопасного проезда и на скорости движения автотранспортных средств;

3) рост интенсивности движения автомобильного транспорта на местных  автомобильных дорогах, в том числе большегрузного транспорта;

4) большая протяженность грунтовых автомобильных дорог, сроки использования и состояние которых в течение года зависят от погодных условий. Параметры таких дорог изначально не отвечают нормативным требованиям;

5) ограниченные финансовые возможности местного бюджета в части строительства и реконструкции местных автомобильных дорог.

Неудовлетворительное состояние местных автомобильных дорог, их несоответствие спросу на автомобильные перевозки приводит к замедлению социально-экономического развития Элисенваарского сельского поселения, усугубляет проблемы в социальной сфере (несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени в пути пожарных машин,  ограничения на поездки населения). Отсутствие достаточного финансирования дорожных работ является сдерживающим фактором развития населенного пункта.

Таким образом, сложившаяся ситуация в совокупности с недостаточной развитостью дорожной сети привела к значительному снижению уровня транспортного обслуживания экономики и населения Элисенваарского сельского поселения.

Программа обеспечит начало поэтапного приведения сети местных  автомобильных дорог в состояние, соответствующее потребностям населения Элисенваарского сельского поселения.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

Улучшение транспортного обслуживания населения Элисенваарского сельского поселения  за счет снижения доли местных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, повышения уровня безопасности автомобильных дорог является первоочередной целью, на достижение которой направлена настоящая Программа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач. 
     
     	Задача N 1 - приведение в нормативное состояние важнейших местных  автомобильных дорог.

При решении данной задачи за критерии отбора объектов в Программу принимаются интенсивность движения транспортных средств как показатель, наиболее полно отражающий востребованность автомобильной дороги для населения Элисенваарского  сельского поселения, существующее эксплуатационное состояние автомобильной дороги, отсутствие необходимости в проведении в первую очередь строительства или реконструкции отдельных участков автомобильных дорог большой протяженности.

В целях решения задачи определены важнейшие участки автодорог общего пользования для ремонта.

Движение круглогодичное. Основная задача - транспортное обеспечение населения. 
     	Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Элисенваарское сельское поселение", подлежащих ремонту, указан в приложении N 1 к Программе.

Задача N 2 - обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и сохранности сети местных автомобильных дорог.

На эту задачу будут работать мероприятия, проводимые в рамках первой задачи, и работы, выполняемые в рамках содержания местных автомобильных дорог, в том числе приведение полосы отвода в нормативное состояние (приложение №1 к Программе).

Программа реализуется в период 2016-2018 годов.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение  целевых индикаторов и показателей Программы (приложение №2 к Программе).

III. Перечень программных мероприятий

Для решения задач в рамках поставленных целей и достижения установленных целевых показателей и индикаторов Программой предусматривается комплекс мероприятий.
     	Раздел 1. Текущий ремонт местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку проектно-сметной документации.

- Разработка проектно-сметной документации на ремонт местных автомобильных дорог.

2.  Текущий ремонт местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Раздел 2. Содержание местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по сети местных автомобильных дорог.

2. Обеспечение безопасности движения автотранспортных средств по местным автомобильным дорогам и сохранности автомобильных дорог, в том числе:

1) очистка полосы отвода от нежелательной растительности;

Перечень, описание программных мероприятий и их количественные результаты приведены в приложениях к настоящей Программе.

IV. Механизм реализации Программы

Программа реализуется администрацией Элисенваарского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие Администрации Элисенваарского сельского поселения и исполнителей, определенных в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, определенными в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Администрация Элисенваарского сельского поселения:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

- заключает муниципальные контракты в рамках мероприятий Программы, организует выполнение работ подрядными организациями, контролирует графики производства работ, своевременно предъявляет претензии к исполнителям работ;

-  осуществляет мониторинг реализации Программы, подготовку и представление отчетности о реализации Программы.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда местного бюджета в рамках финансового обеспечения исполнения полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения.

Общий объем финансирования Программы составляет 1800,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 1800,0 тыс. руб.

Потребность в финансировании Программы на период 2016-2018 годов в ценах соответствующих лет приведена в таблице:

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам
(в ценах соответствующих лет, тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финанси- рования, всего тыс. руб | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. Всего по Программе, в том числе | 1 800,0 | 900,0 | 450,0 | 450,0 |
| - местный бюджет | 1 800,0 | 900,0 | 450,0 | 450,0 |

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
 результатов от реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей и индикаторов Программы. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации задач Программы и достижение поставленных целей, позволит своевременно вносить уточнения в Программу.

Реализация Программы позволит:

- улучшить состояние собственности Элисенваарского сельского поселения - сети  автомобильной дорог местного значения;

- обеспечить снижение уровня дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям на автомобильных дорогах местного значения;

- увеличить скоростной режим на автомобильных дорогах местного значения  и повысить эффективность работы автомобильного транспорта.

VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется  администрацией Элисенваарского сельского поселения.

Администрация Элисенваарского сельского поселения:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;
   	-  подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к долгосрочной целевой программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Элисенваарского сельского поселения на период  2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Элисенваарского сельского поселения на период  2016-2018 годы»

| Наименование программных мероприятий |  | Муниципальный заказчик | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем средств, тыс. руб. | МБ |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Элисенваарского сельского поселения | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2. Текущий ремонт ул. Вокзальная, п. Элисенваара 0,31 км. |  | -- | 850,0 | 850,0 |  | 850,0 | 850,0 | 0 | 0 |
| 1.3.Текущий ремонт ул. Вокзальная п. Элисенваара 0,23 км. |  | -“- | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 |
| 1.4. Текущий ремонт ул. Полевая, п. Эстерло 0,4 м. |  | -“- | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Итого по разделу 1, тыс.руб. |  |  | 1 710,0 | 1 710,0 |  | 1 710,0 | 870,0 | 420,0 | 420,0 |
| Раздел 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств по сети автомобильных дорог местного значения (содержание) | Администра-ция Элисенваарского сельского поселения |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. Обеспечение безопасного движения автотранспортных средств по сети автомобильных дорог местного значения (установка дорожных знаков) | -“- |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
| Итого по разделу 2, тыс.руб.: |  |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 20,0 | 60,0 | 10,0 |
| Всего по Программе, тыс. руб. |  |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 | 1 800,0 | 890,0 | 480,0 | 430,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N2

к долгосрочной целевой программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Элисенваарского сельского поселения на период  2016-2018 годы».

Целевые показатели эффективности программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Элисенваарского сельского поселения на период  2016-2018 годы»

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы, ед. изм. | Значения целевых показателей Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение базовых показателей Программы |  | значение оценочных показателей Программы | значение прогнозных показателей Программы |  |  |  |
|  | (2014 год) |  | (2015 год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача N 1 - приведение в нормативное состояние важнейших для населения Элисенваарского сельского поселения местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| - Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, км (ежегодно) 2. Рост доли дорог, соответствующих нормативным значениям, к общей протяженности автодорог общего пользования местного значения за отчетный финансовый год %; | 0 0 |  | 1,6 24,5 | 0,31 4,75 | 0,23 3,52 | 0,4 6,1 |
| Задача N 2 - обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и сохранности сети местных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на местных автомобильных дорогах, % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |